MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO

Kiroku

| Proyecto: | KIROKU - Plataforma Colaborativa de Apuntes |
| --- | --- |
| Responsable: | León Veraldi Rita |
| Fecha de última actualización: | 13/07/2026 |
| Versión: | 1.0 |

## Cómo usar esta plantilla

- Completa la tabla con un riesgo por fila. No modifiques los encabezados.

- Asigna Probabilidad e Impacto en escala de 1 a 5 (ver escalas de referencia).

- Calcula la Severidad como Probabilidad x Impacto y clasifica el Nivel de Riesgo según la tabla de referencia.

- Define una Estrategia de Respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar) y un responsable para cada riesgo.

- Actualiza el Estado (Abierto, En seguimiento, Mitigado, Cerrado) y la fecha de revisión periódicamente.

Convención de Nivel de Riesgo (Severidad = Probabilidad x Impacto):

| Bajo (1-4) | Medio (5-9) | Alto (10-15) | Crítico (16-25) |
| --- | --- | --- | --- |

# Escalas de Referencia

## Escala de Probabilidad

| Valor | Nivel | Descripción orientativa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muy baja | Menos del 10% de probabilidad de ocurrencia |
| 2 | Baja | Entre 10% y 30% de probabilidad de ocurrencia |
| 3 | Media | Entre 30% y 50% de probabilidad de ocurrencia |
| 4 | Alta | Entre 50% y 70% de probabilidad de ocurrencia |
| 5 | Muy alta | Más del 70% de probabilidad de ocurrencia |

## Escala de Impacto

| Valor | Nivel | Descripción orientativa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muy bajo | Impacto mínimo en costo, cronograma o alcance; sin afectar objetivos |
| 2 | Bajo | Impacto menor que puede absorberse con ajustes menores |
| 3 | Medio | Impacto moderado en costo/cronograma; requiere gestión activa |
| 4 | Alto | Impacto significativo que compromete objetivos clave del proyecto |
| 5 | Muy alto | Impacto crítico que puede llevar al fracaso o cancelación del proyecto |

# Matriz de Riesgos

| ID | Categoría | Descripción del Riesgo | Causa Raíz | Prob.(1-5) | Imp.(1-5) | Sev. | Nivel | Estrategia | Plan de Mitigación | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Tecnico | Perdida de datos de apuntes en la base de datos | Fallo del servidor, eliminacion accidental o corrupcion de tablas MySQL | 2 | 5 | 10 | Alto | Mitigar | Backups automaticos diarios en TiDB Cloud. Validaciones de integridad referencial. Copy de seguridad manual semanal en local. | Lucas Hamlin | Mitigado |
| R-02 | Seguridad | Ataque XSS (Cross-Site Scripting) en campos de texto | Un usuario inyecta codigo JavaScript malicioso en titulo o descripcion de apuntes | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Funcion escapeHtml() centralizada que sanitiza todo contenido antes de renderizar. Validacion server-side en todos los endpoints. | Federico Rojas | Mitigado |
| R-03 | Seguridad | Robo de sesion via robo de token JWT | Un script malicioso accede al token JWT almacenado en el navegador | 2 | 4 | 8 | Medio | Mitigar | Cookies HTTP-only (no accesibles desde JS). Headers CSP y X-Frame-Options para prevenir clickjacking. Expiracion del token configurada. | Juan Pablo Santisi | Mitigado |
| R-04 | Operativo | Caida prolongada del servidor en produccion (Render) | Mantenimiento del proveedor, limite de recursos en plan gratuito, o error en el deploy | 3 | 3 | 9 | Medio | Aceptar | Render reinicia el servicio automaticamente. Datos seguros en TiDB Cloud. Notificar al equipo por WhatsApp. Considerar upgrade de plan si es frecuente. | Leon Veraldi Rita | En seguimiento |
| R-05 | Organizativo | Baja adopcion de la plataforma por parte de los estudiantes | Desconocimiento de la herramienta, resistencia al cambio, o interfaz poco intuitiva | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Campana de difusion en la escuela. Interfaz simple estilo post-it. Tutoriales en la plataforma. Involucrar a los moderadores como embajadores. | Santino Moauro | En seguimiento |
| R-06 | Tecnico | Conflictos de fusion (merge conflicts) en el repositorio Git | Multiples integrantes modifican el mismo archivo simultaneamente sin sincronizar | 4 | 3 | 12 | Alto | Mitigar | Convencion de branch por funcionalidad. Pull requests obligatorios. Revision antes de merge. Comunicacion en WhatsApp antes de modificar archivos compartidos. | Matias Hayes | Mitigado |
| R-07 | Alcance | Expansion descontrolada del alcance (scope creep) | Propuestas de nuevas funcionalidades que no estaban en los requisitos originales | 3 | 3 | 9 | Medio | Evitar | Requisitos firmados al inicio. Cambios formalizados via HU nueva. Revision de prioridades en cada sprint. El lider aprueba toda incorporacion. | Leon Veraldi Rita | Mitigado |
| R-08 | Organizativo | Ausencia prolongada de un integrante del equipo | Enfermedad, problemas personales o desinteres de un miembro | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Documentacion de todo el codigo. Conocimiento compartido en al menos 2 personas por modulo. Redistribucion de tareas via Trello. Sublider como backup del lider. | Matias Hayes | En seguimiento |
| R-09 | Seguridad | Subida de contenido inapropiado o ilegal por estudiantes | Un alumno sube material ofensivo, violento o que viola derechos de autor | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Sistema de aprobacion obligatorio: nada se publica sin revision del moderador. Boton de reporte para alumnos. Politica de uso clara en el registro. | Ramiro Tatone | Mitigado |
| R-10 | Tecnico | Rendimiento lento con muchos usuarios conectados | Consultas SQL pesadas, archivos multimedia grandes, o limitaciones del plan gratuito de Render | 2 | 3 | 6 | Medio | Aceptar | Optimizar consultas SQL con indices. Comprimir imagenes antes de subir. Limitar tamaño de archivos. Monitorear metricas de Render. Escalar plan si es necesario. | Federico Rojas | En seguimiento |
| R-11 | Seguridad | Contrasenas de usuarios comprometidas por acceso no autorizado a la BD | Vulnerabilidad en el servidor o acceso fisico no autorizado a la base de datos | 2 | 5 | 10 | Alto | Mitigar | Contrasenas hasheadas con bcrypt (irrevertibles). Sin contrasenas en texto plano. TiDB Cloud con encriptacion en reposo. Acceso restringido por IP. | Lucas Hamlin | Mitigado |
| R-12 | Calidad | Apuntes subidos con informacion incorrecta o incompleta | Un estudiante sube material sin revisar, con errores o faltante | 4 | 2 | 8 | Medio | Aceptar | Sistema de valoraciones (1-5 estrellas) para que la comunidad identifique contenido deficiente. Comentarios en cada apunte. Los moderadores pueden rechazar o solicitar correcciones. | Ramiro Tatone | Abierto |