“Escuela técnica Fragata Libertad N°21”

DOCUMENTACIÓN

PROYECTO INFORMÁTICO 2

Equipo: Leon Veraldi Rita (líder), Vito Martin, Matias Hayes, Thiago Montenegro, Ramiro Tatone, Santino Moauro, Federico Rojas, Juan Pablo Santisi, y Lucas Hamlin

LÍMITES Y NORMAS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

- Todos los integrantes deberán participar activamente en el desarrollo del proyecto y cumplir con las tareas asignadas.

- Cada miembro será responsable de mantener actualizada su tarea en Trello, indicando correctamente su estado de avance.

- Las tareas deberán completarse dentro de los plazos establecidos para evitar retrasos en el proyecto.

- Toda tarea deberá encontrarse en una de las siguientes listas: Pendiente, En proceso, En revisión o Finalizado.

- Ninguna tarea podrá marcarse como finalizada sin haber sido completada y revisada correctamente.

- Los integrantes deberán comunicarse de manera respetuosa y colaborar entre sí cuando sea necesario.

- Cualquier cambio importante en la planificación o en las tareas deberá ser informado al líder y al resto del equipo.

- Los integrantes que finalicen sus tareas podrán brindar apoyo a otros compañeros que lo necesiten.

- Se deberán conservar las evidencias del trabajo realizado, incluyendo capturas de pantalla y registros de avances.

- El líder del equipo, León Veraldi Rita, será el encargado de coordinar las actividades, supervisar el progreso y resolver inconvenientes organizativos.

- Ante desacuerdos o conflictos, se buscará llegar a una solución mediante el diálogo y el consenso del equipo.

- El objetivo principal será completar el proyecto de manera organizada, colaborativa y dentro de los tiempos establecido

22/06/2026:

//

Empezamos a desarrollar el tablero del Trello para la actividad de Producción, el día de hoy asistimos todos menos Lucas Hamlin y Juan Santisi. En equipo fuimos añadiendo las tarjetas, las tareas, los miembros, los responsables, el nivel de prioridad y las fechas límites.

También el día de hoy elegí a Matias Hayes como el sublíder del equipo.

Durante la realización del trabajo se presentaron algunas dificultades:

- Coordinación entre los integrantes del equipo.

- Distribución inicial de responsabilidades.

- Organización de los tiempos de trabajo.

- Seguimiento de las tareas pendientes para cumplir con las fechas establecidas.

Estas dificultades pudieron resolverse gracias al uso de Trello y a la comunicación constante entre los integrantes.

//

24/06/2026:

//

El día de hoy definimos con el equipo entero el proyecto en cuestión a llevar a cabo para entregar antes de las vacaciones de invierno. El proyecto se tratara de una página en la cual los alumnos que asistan a clases puedan subir lo que hicieron ese dia, asi los que faltaron puedan consultar directamente en esa página lo que hicieron sin tener que pedirlo (ya que muchas veces se olvidan de pedirlo o si lo piden no lo pasan) este proyecto facilitará a los alumnos acceder a lo hecho cada día del año ya que se clasificara por días y por materias.

# Proyecto: Plataforma Colaborativa de Apuntes para Estudiantes

## 1. Problemática

En muchas escuelas secundarias, cuando un estudiante falta por enfermedad, actividades deportivas, problemas personales o viajes, pierde el acceso a los contenidos trabajados en clase. La recuperación de estos apuntes depende de pedir fotos por grupos de WhatsApp o contactar a compañeros de manera individual, lo que genera las siguientes dificultades:

- Pérdida o fuga de información.

- Apuntes incompletos, fragmentados o de mala calidad visual.

- Desorganización general del material.

- Desigualdad en el acceso al contenido académico.

- Menor rendimiento académico de los estudiantes afectados.

## 2. Solución Propuesta

Desarrollar e implementar una plataforma web donde los estudiantes puedan subir, organizar y compartir apuntes, resúmenes, trabajos prácticos y material de estudio clasificado por materia. La plataforma funcionará como la principal biblioteca digital colaborativa de la escuela.

- Nombre del Proyecto: “Appunti”

- Slogan: "Ningún estudiante se queda atrás."

### 2.1. Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma web que facilite el acceso democrático y organizado a los materiales de estudio compartidos por los propios estudiantes.

Objetivos Específicos

- Centralizar los apuntes de todas las materias curriculares en un solo lugar.

- Facilitar la recuperación rápida de contenidos ante inasistencias.

- Fomentar el compañerismo y la colaboración activa entre alumnos.

- Reducir la dependencia de los grupos informales de mensajería (WhatsApp/Telegram).

- Mejorar la organización académica del alumnado.

## 3. Perfiles de Usuarios

El sistema contará con tres niveles de acceso claramente definidos:

- Alumno (Usuario Estándar):

  - Registrarse e iniciar sesión de forma segura.

  - Subir, buscar y descargar apuntes.

  - Calificar y dar "me gusta" al material de sus compañeros.

- Delegado o Moderador:

  - Posee los permisos de Alumno, más:

  - Aprobar contenido nuevo antes de su publicación general.

  - Eliminar material incorrecto, repetido o inapropiado.

  - Gestionar y auditar categorías/materias.

- Administrador:

  - Gestionar usuarios (bloqueos, altas, asignación de roles).

  - Ver panel de estadísticas generales de la plataforma.

  - Gestionar la creación de nuevas materias y cursos.

## 4. Funcionalidades del Sistema (Módulos)

- Módulo de Usuarios: Registro/Login de usuarios, y gestión de perfil de usuario (avatar, nombre, curso).

- Módulo de Materias: Categorización por áreas (Ej: Matemática, Programación, Redes, Base de Datos, Inglés, Historia).

- Módulo de Apuntes: Estructura de cada apunte publicado: Título, Materia, Curso, Autor, Fecha de subida, Archivo (PDF/Fotos) y Descripción breve.

- Módulo de Búsqueda: Filtros de búsqueda avanzados por: Materia, Curso, Fecha, Autor y Palabras Clave.

- Módulo de Valoración: Sistema interactivo donde los alumnos podrán puntuar apuntes (1 a 5 estrellas ⭐) y otorgar "Me gusta" (👍).

- Módulo de Estadísticas: Métricas visibles para administradores: Apuntes más descargados, materias más consultadas y ranking de usuarios más colaboradores.

## 5. Arquitectura y Tecnologías

Para el desarrollo se adoptará una arquitectura Cliente-Servidor (Frontend/Backend):

- Frontend (Interfaz de Usuario): HTML5, CSS3, JavaScript, framework Bootstrap.

- Backend (Lógica de Negocios y API): Node.js o PHP.

- Base de Datos: MySQL (Relacional).

- Herramientas de Trabajo y Gestión: Git/GitHub (Control de versiones), Trello (Gestión ágil de tareas), Figma (Diseño de interfaces UX/UI).

## 6. Metodología de Trabajo y Roles del Equipo

El proyecto se desarrollará bajo la Metodología Ágil Scrum, con una duración total de 10 semanas, divididas en 5 Sprints (2 semanas por cada iteración).

### Roles Designados

- Product Owner: Define requisitos y prioriza funcionalidades (Ej: Profesor tutor o Cliente ficticio). Aprueba las entregas de valor.

- Scrum Master: Coordina ceremonias ágiles, resuelve bloqueos técnicos y vela por el cumplimiento de la metodología.

- Desarrollador Frontend: Responsable de diseño visual, maquetación, formularios y navegación de usuario.

- Desarrollador Backend: Responsable de APIs, lógica de negocio, autenticación y seguridad.

- Administrador de Base de Datos (DBA): Diseño del modelo Entidad-Relación, consultas SQL y optimización de datos.

- Tester (QA): Redacción de casos de prueba, reporte de errores y validación de calidad antes de las entregas.

## 7. Product Backlog (Historias de Usuario)

| ID | Historia de Usuario |
| --- | --- |
| HU1 | Registrarme en la plataforma |
| HU2 | Iniciar sesión (Login) |
| HU3 | Subir apuntes y documentos |
| HU4 | Buscar y filtrar apuntes |
| HU5 | Descargar apuntes a mi dispositivo |
| HU6 | Valorar y calificar apuntes de otros |
| HU7 | Gestionar materias y categorizaciones |
| HU8 | Administrar roles y usuarios |
| HU9 | Ver métricas y estadísticas del sistema |
| HU10 | Recuperar contraseña de acceso |

## 8. Cronograma de Sprints

### Sprint 1: Autenticación y Base (-)

- Objetivo: Construir la base del sistema y seguridad.

- Frontend: Diseño de wireframes, pantalla de inicio, vistas de login y registro.

- Backend: Inicialización del proyecto, configuración de servidor y API de usuarios.

- Base de Datos: Diagrama de modelo ER y creación de tabla usuarios.

- Testing: Casos de prueba para flujos de registro y login.

- Entregable: Sistema de autenticación completamente funcional.

### Sprint 2: Gestión Académica (-)

- Objetivo: Implementar la gestión de materias y cursos.

- Frontend: Pantalla de materias y menús de navegación dinámicos.

- Backend: Desarrollo de operaciones CRUD para materias y cursos.

- Base de Datos: Tablas materias y cursos.

- Testing: Pruebas integrales de los endpoints CRUD.

- Entregable: Módulo de administración de materias operativo.

### Sprint 3: Core del Negocio (-)

- Objetivo: Lograr la subida y almacenamiento de apuntes.

- Frontend: Formulario robusto de carga y vista general de archivos.

- Backend: Lógica de carga de archivos PDF, validaciones de seguridad y peso.

- Base de Datos: Tabla apuntes y relaciones.

- Testing: Pruebas de estrés de carga y validación de descargas.

- Entregable: Sistema central de gestión de documentos (Subida y Descarga).

### Sprint 4: Interacción y Búsqueda (-)

- Objetivo: Motor de búsqueda y sistema de valoración.

- Frontend: Barra de búsqueda avanzada y componentes de estrellas/me gusta.

- Backend: Desarrollo de filtros complejos de búsqueda y algoritmos de ranking.

- Base de Datos: Tabla de valoraciones.

- Testing: Pruebas de consistencia de búsqueda y límites de ranking.

- Entregable: Motor de búsqueda y feed interactivo funcionando.

### Sprint 5: Administración y Cierre (-)

- Objetivo: Panel de control administrativo y métricas finales.

- Frontend: Dashboard administrativo con gráficos visuales.

- Backend: Lógica de recolección de estadísticas y endpoint de administración de usuarios.

- Base de Datos: Consultas analíticas SQL para gráficos.

- Testing: Pruebas integrales de flujo completo (End-to-End) y pruebas de aceptación final.

- Entregable: Versión de Producción (MVP) lista para ser presentada.

## 9. Posibles Mejoras Futuras (Roadmap V2.0)

Con el objetivo de garantizar la escalabilidad del sistema, se proponen las siguientes expansiones:

- Desarrollo de Aplicación Móvil nativa (Android/iOS).

- Integración de Inteligencia Artificial para resumir los apuntes de forma automática.

- Chat interno en tiempo real para consultas académicas entre estudiantes.

- Motor de recomendación automática de material complementario basado en materias cursadas.

- Sincronización e integración con calendarios escolares.

- Generación automática de cuestionarios (Quizzes) a partir del texto extraído de los apuntes.

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |

============================================================

SECCIONES AGREGADAS (completadas con las plantillas)

9.1. Presupuesto Estimado

El proyecto se desarrolla íntegramente con herramientas gratuitas y de código abierto, por lo que no requiere inversión económica directa. Los recursos estimados son:
  • Git/GitHub: gratuito (plan educativo).
  • Trello: gratuito.
  • Figma: gratuito (plan educativo).
  • Hosting: se evaluará Google Cloud / Firebase (nivel gratuito) o servidor escolar.
  • Dominio: .com.ar o .edu.ar (costo aproximado: $0 – AR$ 2.000 anuales).
  • Tiempo del equipo: 10 semanas, 9 integrantes (recursos humanos del curso).

9.2. Interesados Clave (Stakeholders)

| Nombre / Área | Rol | Interés / Expectativa | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor/a de la materia | Cliente / Product Owner | Aprobar entregas, definir requisitos | Alta |
| Equipo de desarrollo (9 integrantes) | Ejecutores | Desarrollar el producto | Alta |
| Estudiantes de la escuela | Usuarios finales | Usar la plataforma para subir/consultar apuntes | Alta |
| Preceptores y autoridades | Supervisores | Supervisar el uso adecuado de la plataforma | Media |
| Equipo directivo | Sponsor | Autorizar el despliegue en la escuela | Media |

9.3. Matriz de Riesgos

Se identificaron 8 riesgos principales para el proyecto, clasificados por probabilidad (1-5) e impacto (1-5). La severidad (P x I) determina el nivel de riesgo: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) o Crítico (16-25). Cada riesgo cuenta con una estrategia de respuesta (Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar) y un responsable asignado. Ver el detalle completo en la Matriz de Riesgos del proyecto.

9.4. Plan de Comunicación

| Reporte / Reunión | Audiencia | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria (Daily) | Equipo completo | Diaria (10 min) | Líder / Scrum Master |
| Revisión de Sprint | Equipo + Product Owner | Cada 2 semanas | Scrum Master |
| Reporte de estado | Profesor / Cliente | Semanal | Líder |
| Comunicación por WhatsApp | Equipo completo | Diaria (asíncrona) | Todos |
| Tablero Trello | Equipo completo | Actualización continua | Cada integrante |

9.5. Indicadores de Éxito (KPIs)

| Indicador | Línea Base | Meta | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de usuarios registrados | 0 | ≥ 100 estudiantes activos | Semana 10 |
| Apuntes subidos a la plataforma | 0 | ≥ 50 apuntes publicados | Semana 10 |
| Tasa de adopción del curso | 0% | ≥ 60% del curso registrado | Semana 8 |
| Tiempo de carga de la plataforma | N/A | < 3 segundos | Semana 5 |
| Disponibilidad del sistema | N/A | ≥ 99% en horario escolar | Semana 10 |